
南通市中央创新区科创中心一期泛光照明

方案设计及施工图设计
招

标

文

件

招   标   人：南通市中央创新区建设投资有限公司

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日        期：2019年5月22日

第一章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	
	工程名称
	南通市中央创新区科创中心一期泛光照明方案设计及施工图设计

	
	招标内容和范围
	南通市中央创新区科创中心一期泛光照明工程的方案设计、施工图设计、设计概算及功率估算表、招标配合、施工过程中的灯光效果变更等相关技术服务。

	
	设计周期要求
	合同签订后15天内提交方案设计成果，方案设计确认后15天内提交施工图设计成果，并确保通过政府及相关部门的审查。

	
	资金来源
	自筹 

	
	踏勘现场
	投标人自行对现场及周围环境进行考察

	
	投标有效期
	投标截止期后60日历天

	
	投标保证金
	投标保证金为人民币2000元，必须现金提交，否则拒收投标文件。

	
	投标文件提交地点及

截止时间
	截止时间：2019年 6 月 3 日14时 00 分（北京时间）

提交地点：南通市中央创新区建设指挥部F103会议室

	
	开   标
	开标时间另行通知

	
	招标人
	招标人名称：南通市中央创新区建设投资有限公司

招标人地址：南通市经济技术开发区兴富路289号

联 系 人：尹先生

联系电话：0513-59000030

	
	招标代理机构
	招标代理机构名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

招标代理机构地址：南通市世纪大道18号恒隆国际B座14楼

联 系 人：王怡

联系电话：18051668290


投标人须知

（一）总  则
1.工程说明

1.1南通市中央创新区科创中心一期(南通高等研究院）项目泛光照明工程本着突出重点、因地制宜、建养并重的建设理念，进行此次方案设计招标。
1.2按照《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程设计招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用邀请招标方式，择优选定设计单位。
1.3招标内容和范围、设计周期：见投标须知前附表。
1.4资金来源：自筹。

1.5项目概况: 

2.投标单位资格要求

2.1投标单位须具备照明工程设计专项乙级及以上资质；

2.2拟派项目负责人须为设计单位正式人员，且具备照明工程或相关专业中级及以上技术职称。

3.投标费用
投标人应承担招标文件费用200元，投标文件编制、递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.踏勘现场
4.1本工程不组织现场勘察，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件的签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

4.2招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5.投标设计成果的使用说明
5.1关于设计成果，投标人（以下简称中标人）应保证招标人不受到来自第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及费用和造成的后果，并赔偿招标人的损失。

5.2未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计成果向第三方转让或用于本招标范围外的其他建设项目。

5.3所有设计成果归招标人所有。

（二）招标文件

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：设计任务书

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：投标文件格式
7、招标文件的澄清

7.1除上述内容外，招标人发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2019年5月24日17时前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

8.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

9.招标文件的修改

9.1招标人在发放答疑材料的同时可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。当招标文件与修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

9.2补充通知以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

9.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

（三）图纸设计要求及设计费用

10.原则要求

10.1符合国家设计规范。满足相关部门审查通过，确保安全、经济，美观、并注意与周边环境的协调性，满足市政城管部门的相关要求。

10.2设计深度和质量达到国家《建设工程设计文件编制深度的规定》设计要求和施工要求。

10.3设计成果必须经过相关部门审查通过，并须按设计审查提出的意见进行修改补充。

10.4设计工作内容应包括但不限于如下内容：南通市中央创新区科创中心一期泛光照明工程的方案设计、施工图设计、设计概算及功率估算表、招标配合、施工过程中的灯光效果变更等相关技术服务。

10.5 完成设计时间要求及设计费

10.5.1合同签订后15天内提交方案设计成果，方案设计确认后15天内提交施工图设计成果，并确保通过政府及相关部门的审查。

10.5.2本次设计费报价采用固定总价包干。投标人的投标报价，应是完成《设计任务书》和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人投标报价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

10.5.3投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上水、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其可实现性和合同价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在招标项目在中标后实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

10.5.4中标人必须根据招标人的要求对方案进行修改，直至招标人满意为止，设计费总价包干，在任何情况下均不做调整。并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

10.6本次招标限额设计标准为2000万。若中标人提供的设计成果施工图预算价超过2000万，则设计费不予支付。

10.7 本次招标未中标人的方案设计无任何补偿费用。

(四) 投标保证金
11.投标保证金

11.1本工程的投标保证金金额见前附表第10项，投标保证金一律采用现金形式。未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标要求而予以拒绝。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

11.2未中标人的投标保证金，根据招投标实际情况及时退还未中标人。

11.3中标人的投标保证金在中标后自动转为履约保证金，本项目履约保证金为合同金额的5%，合同签订前以转账方式汇入招标人指定账户。

11.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人按《中华人民共和国招标投标法》的规定，有权没收投标人的投标保证金。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人取消其中标资格，并没收其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

11.4.4中标人在招标过程中有不正当行为的。

(五) 投标文件
12.投标人须递交的投标文件包含内容如下：

（1）资格审查文件（单独密封）：

根据招标文件第三章“评标办法”中要求的材料准备，并按序装订成册。

（2）技术标（单独密封）：

①设计方案，至少包含效果图、造价估算、方案说明等；（遴选的设计方案均为A3大小，不宜缩小的图幅均应折成A3规格）；

②技术标采用暗标形式，封面统一使用无字白版封面（软封），技术标文本为A3，所有材料装订成册（胶装），一式伍份，统一使用牛皮纸密封包装。技术标的所有内容（除密封袋外封标识）不得出现任何能反应投标人信息的字样及图案等（如公司名称，设计人员签章，公司标识，特有图框等），否则按废标处理。

③电子文件：文字内容采用Microsoft Word格式文件，效果方案制作成PDF文件，高清表现图、渲染图采用JPG或TIF格式。全部文本文件、设计成果均应制作成计算机文件，提交光盘壹套。

（3）商务标（单独密封）：投标函（格式详见第五章）；

13. 投标文件表式

招标文件中未作格式规定的文件，投标单位可以自行编制。

14. 投标文件的制作要求

14.1投标文件均需采用A4纸（设计方案有特殊要求除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标人法人代表人或授权委托人签字并加盖公章。

投标有效期：投标文件自投标截止时间60日内有效。

投标人在投标有效期内撤回投标文件；或中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人取消其中标资格，同时没收其投标保证金，并且招标人有权追偿投标人对招标人的损失和追究投标人的法律责任”
(1)放弃中标项目的；

(2)不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的或者拒不提交履约保证金的。

（六）投标文件密封和递交

17. 投标文件的密封与标志

17.1投标人应按要求准备完整的投标文件，“资格审查文件”、 “商务标”均为正本 壹 份，副本 肆 份，共  伍 份，并标明“正本”或“副本”字样；“技术标”共 伍 份。投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

注：技术标为暗标形式递交，封面不需标明“正本”或“副本”字样。
17.2投标文件分叁册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标”，第三册为 “商务标”，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”字样。

17.3投标文件正本须由法定代表人或授权委托人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章（技术标内容除外）。
密封后投标文件应标明项目名称、投标人名称、密封处加盖单位和法定代表人章。

18. 投标截止时间

投标单位须在前附表规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或招标代理机构。

19. 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（七）开标、评标、定标

20.招标人按本须知前附表所规定的时间和地点开标。开标会由招标代理机构主持，各投标人授权委托人必须携带本人身份证原件和法定代表人授权委托书准时到场参加开标会议。
21.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

22.评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
23.评标方式及评标办法

评标采用保密方式，以百分制综合评标法进行评审，评标会议由评标委员会负责人主持。

24.评标过程保密
24.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。

24.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，必须书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。若投标人拒绝回答评标委员会提出的问题，则视为不响应招标文件要求。

26.投标文件的响应性

26.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，纠正或保留这些显著差异将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

26.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.投标文件出现下列情况之一，将作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）； 

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价（招标人不接受有选择的报价）； 

（5）投标人资格条件不符合招标文件要求的；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

（8）投标报价超过招标文件规定的设计费的；  

（9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况； 

（10）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（11）投标文件提出了不能满足招标文件的实质性要求或其他的价款结算支付办法； 

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假；

（13）不符合招标文件暗标要求的。

28.评标、定标

评标、定标工作由招标人组织进行。

29、投标文件的澄清

29.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

29.2书面答复须经投标人法定代表人或其授权代理人的签字或加盖印章。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒收并不得作为评标、定标的依据。

30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致招标人取消其中标资格。
（八）授予合同
31.合同授予标准

本招标工程方案设计合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定所确定的中标候选人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如被发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人应依法承担赔偿责任。

32.履约保证金

履约保证金在签订设计合同前办理，否则招标人有权取消其中标资格。履约保证金的提交形式为银行转账。
33.设计合同的签订

33.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2中标人如不按本须知规定与招标人订立合同，则招标人将取消授标，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

33.3招标人无正当理由不与中标人订立合同，则应依法承担相应的法律责任并对中标人的损失予以赔偿。

34.取消中标资格条件

投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并不予退还其投标保证金：

中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

中标人不履行投标文件所作的承诺；

中标人有违法行为；

若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评委会推荐的中标候选人排序依次递补确定中标人，也可以依法重新组织招标。

35.中标人在中标后不得随意变更中标项目设计负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件。

第三章 评标办法

（综合评分法）

一、评标程序
投标人资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

二、投标人资格审查
参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加技术标、商务标的评标。

资格审查必要合格条件标准 
	序号
	项目内容
	投标申请人具备
的条件或说明
	合格条件

	1
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书（格式详见第五章）

	2
	法人授权委托书（如有授权）
	有效的法人授权委托书  
	有效的法人授权委托书（格式详见第五章）

	3
	企业法人营业执照
	工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	4
	企业资质类别等级
	照明工程设计专项乙级及以上资质
	有效的企业资质证书（副本）

	5
	拟派项目负责人执业资格
	照明工程或相关专业中级及以上技术职称
	职称证

	备注：上述（1）-（2）须提供原件，（3）-（5）项提供复印件加盖单位公章，原件备查；


技术标评审（满分60分）

	评审内容
	分项分值
	评审标准

	设计方案
	25分
	（1）本项目的总体设计思路与科创中心一期工程的匹配程度、方案的合理性、适用性、可操作性进行综合评分，分三等，一等20-25分，二等15-20分，三等0-15分。

	
	20分
	（2）根据设计内容全面性、合理性、适用性等方面进行综合评分，分三等，一等18-20分，二等12-18分，三等0-12分。

	
	15分
	（3）根据关键节点、特殊区域的设计方案进行综合评分，分三等，一等12-15分，二等6-12分，三等0-6分。


技术标得分是评标委员会所有评委评分平均值，分值保留小数点后两位。

四、商务标评审（满分40分）

（1）本次招标设定招标控制价为人民币15.0万元。

（2）参加商务标评标的各投标人的投标文件必须满足招标文件要求，得分采用四舍五入法保留两位小数。 

（3）确定有效报价：低于招标控制价的投标报价为有效报价（投标报价高于或等于投标招标控制价的按无效标处理）。

（4）确定评标基准价：等于各有效报价的算术平均值。

（5）计算投标报价得分

①各投标人的投标报价与评标基准价相比较，相等的得40分。

②各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。经计算后的投标报价得分如出现负分，则按零分计。

五、确定中标候选人

各投标人的总得分=技术标得分+商务标得分，总得分采用四舍五入法保留两位小数。以总得分最高者为中标人。如遇两家投标单位并列排名第一时，以商务标得分高的单位为中标人，如商务标得分也相同，则通过抽签方式决定中标人，由招标人代表直接抽取。

本次招标第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、注意事项

各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

第四章 合同条款

建设工程设计合同

工  程  名  称：                                    

工  程  地  点：                                    
合  同  编  号：                                    

设计证书等级：                                    
发    包    人：                                    

设    计    人：                                    
签  订  日  期：                                    
           中华人民共和国建设部 

                           监制

            国家工商行政管理局

发包人：南通市中央创新区建设投资有限公司
设计人：                     

发包人委托设计人承担南通市中央创新区科创中心一期泛光照明方案设计及施工图设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

   第一条  本合同签订依据

   1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

   1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料：需满足设计条件

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家现行有效规范、标准以及规程；规划部门有关要求。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1  合同书

3.2  中标函（文件）

3.3  发包人要求及委托书

3.4  投标书

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容：

4.1工程名称：

4.2工程规模： 

4.3工作内容：

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

5.1 提供任务委托书及规划设计要点、地形图

5.2提供测量资料、地质资料等设计所需基础资料

 第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计及概算
	4
	
	


第七条  费用
   7.1双方商定，本合同的设计费为       元。

第八条  支付方式
8.1设计人提交全部设计成果并通过政府或相关部门审查后，发包人支付设计费的60％；余款待工程竣工验收合格后，一次性付清。
第九条  双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外， 发包人应按设计人所耗工作量同条件同比例向设计人支付返工费。

9.1.3 发包人应按本合同规定的金额向设计人支付设计费。

9.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.1.5 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为   年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之五。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应赔付发包人的损失以及工期延误的相关费用。

9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责在不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开始施工，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

9.2.8设计人应根据工程需要按照业主要求派遣不少于1名的设计代表常驻施工现场，设计代表至少应为负责本设计项目的分项负责人或项目负责人，否则，设计代表将被视为不合格，按设计人违约处理。设计代表每缺勤一天扣人民币3000元。

9.2.9设计人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的审查意见后7天内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定的期限，将视为设计人违约，每延期1天，计扣设计人相应阶段设计合同价2‰的违约金。

9.2.10设计项目总负责人，应按合同规定完成各专业设计文件的协调、汇总工作，包括协调、统一文件的编制，编制说明和汇编总概（预）算等相关工作，并对本项目的工程设计的整体性负责，由此可能发生的一切相关费用均已计入设计合同价中，发包人将不另行支付。投标人应积极优化设计方案，尽可能地降低工程造价，直至招标人满意为止，设计费不作调整，并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

9.2.11由于设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣并且未通过发包人或发包人委托单位或上级主管单位的审查时，发包人有权中止设计合同，取消设计人履行下阶段工作的资格，并可按合同价的5%－10%计扣设计人的违约金。

9.2.12设计人未按规定时间提供施工图设计的，每延期1天，发包人将按合同价的5‰计扣设计人的违约金。

第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地人民法院起诉：

第十二条  合同生效及其他
12.1 设计人为本合同项目的服务至竣工验收合格为止。

12.2 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用由发包人支付。

12.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 肆 份，设计人 贰 份。

12.7 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9 工程竣工完成后6个月内设计人提交竣工验收质量报告，否则发包人有权暂停支付设计费，同时按延迟一个月5%的设计费比例处罚；设计人需配合工程竣工验收，否则发包人有权暂停支付设计费。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

    发包人名称：（盖章）                 设计人名称：（盖章）          

    法定代表人                           法定代表人

    或委托代理人：                       或委托代理人：

    经办人：                             项目负责人： 
    住    所：                           住    所：

    邮政编码：                           邮政编码：

    电    话：                           电    话：

    传    真：                           传    真：

    开户银行：                           开户银行：

    开户名称：                            开户名称：

    银行帐号：                            银行帐号：

第五章  投标文件格式

一、投 标 函

致：南通市中央创新区建设投资有限公司
1、根据贵方南通市中央创新区科创中心一期泛光照明方案设计及施工图设计招标文件要求，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，我方针对该项目的方案设计服务费的投标报价为       万元，并按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更项目设计总负责人及其他主要设计人员。

4、我方保证自中标后5天内完成方案优化；并通过方案审查。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、我单位金额为人民币          元的投标保证金已按招标文件要求递交。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖法人章）：             （名称）                 
法定代表人（签字或盖章）：                                
项目总设计负责人

（签字、盖执业专用章）：                                  
日期：        年     月     日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：       （名称）        
日   期：        年      月      日

注：附法定代表人身份证复印件加盖公章。

三、法定代表人授权委托书

致：                            （招标人）

本授权书宣告，在下面签章的               （姓名）以法定代表人身份代表本单位授权：                  （姓名）为本单位的合法授权代表，授权其在南通市中央创新区科创中心一期泛光照明方案设计及施工图设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
代理人(签字)：           性别：            年龄：          
身份证号码：                               职务：          
投标人(盖法人章)：          （名称）              
法定代表人(签字或盖章)：                       

授权日期：    年    月    日
注：附被授权人身份证复印件加盖公章。
四、投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职    务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传    真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	设计单位组织机构简介：

（部室划分、各部室人数、中高级职称等人数）

企业组织机构框图附后

技术人员总数：              人

注册工程师：                人




投标人（盖法人章）：            （名称）                    
法定代表人（签字或盖章）：                                
日期：         年     月     日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件。

五、投标人近年来完成与该项目类似工程设计情况表

	建 设 单 位

（业主）
	

	工 程 名 称
	

	工程规模
	

	完 成 日 期

（年/月/日）
	

	主要设计人员情况
	

	……
	


投标人（盖法人章）：            （名称）                    
法定代表人（签字或盖章）：                                
日期：         年     月     日

六、项目负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生

日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业


	
	毕业

时间
	年  月  日

	从事本专业    时间


	
	为申请人服务    时间


	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中  担任任务


	

	本

人

主

要

设

计

成

果


	1


	工程项目名称及规模


	完成年月


	在该项目中任何职



	
	2


	
	
	

	
	3


	
	
	

	
	4


	
	
	

	
	5


	
	
	

	
	6


	
	
	

	
	7


	
	
	

	
	8


	
	
	

	本

人

主

要

获

奖

情

况


	

	其它需

补充的情况


	


投标人（盖法人章）：            （名称）                    
法定代表人（签字或盖章）：                                
日期：         年     月     日

七、拟投入本项目设计人员汇总表

	岗位名称
	姓 名
	执业资格/职称
	本项目拟任职务
	主要设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	是否驻施工现场
	备注

	总部
	项目主管
	
	
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	项目主要设计人员
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖法人章）：            （名称）                    
法定代表人（签字或盖章）：                                
日期：         年     月     日

注：1、须附上投标人拟派出的项目负责人职称证书、身份证等的复印件（加盖单位盖章）和其他项目主要设计人员的执业资格证书（职称证书）复印件加盖单位公章。

29

