
青年路南侧绿地景观工程设计项目
招 标 文 件

招   标   人：南通创新区管理办公室
招标代理机构：江苏新世纪工程项目管理有限公司

日        期：2023年04月07日
目 录
1

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
5
第三章  评标办法
54
第四章 合同条款及格式
58
第五章 投标文件格式
64
第六章 设计任务书
79


招标公告 

青年路南侧绿地景观工程设计项目招标公告（资格后审）
一、南通创新区管理办公室的青年路南侧绿地景观工程设计项目已经由 相关部门 批准前期设计研究，工程所需资金来源财政资金，现已落实。现决定对该项目设计进行公开招标，择优选定单位。

二、工程概况

1、工程地点：青年路与通富路交叉口东南角。

2、服务期限：自合同签订之日起，至项目竣工验收合格之日止。

2、工程规模：本次设计范围位于青年路与通富路交叉口东南角,实施面积约1.7万平方米，工程投资约750万元。
3、质量要求：合格，满足现行国家、省市及行业现行有关工程设计规范，强制性标准，设计成果必须通过招标人或相关部门审查。
4、设计周期：设计周期30日历天（10日历天内完成方案设计；方案确定后，10日历天完成初步设计及概算；初步设计确认后，10日历天内完成施工图）。

三、招标范围及标段划分

本招标工程为壹个标段，设计范围均包括但不限于以下内容：

绿化、景观、排水、照明、零星构筑物等的方案设计、效果图设计、施工图设计、概算编制、直到通过招标人审核及施工阶段跟踪服务，详见设计任务书。

四、投标人应当具备的主要资格条件

1、投标人资质类别和等级必须满足：投标人必须持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得独立法人资格，且同时具备工程设计综合甲级设计资质或者具有风景园林工程设计专项乙级及以上资质的设计单位。

2、拟派项目负责人资格要求：具有园林绿化及相关专业高级及以上职称。
注：①园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、 园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
3、拟派项目负责人业绩要求：

投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期内承担过单项工程造价500万元及以上的景观绿化工程设计，且在该工程中担任项目负责人拟派项目负责人业绩证明材料须提供设计合同和中标通知书，若设计合同或中标通知书无法证明拟派项目设计负责人业绩、业绩规模的，可另行提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则业绩不予认可。 

五、资格审查的必要合格条件

1、具有独立订立合同和履行合同的能力；
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
3、企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因造成重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
4、企业的资质类别、等级和项目设计负责人的资质等级满足招标公告要求；
5、投标文件重要内容没有失实或者弄虚作假；
6、拟派项目负责人为投标企业正式人员（必须提供：投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书及投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2022年12月至2023年2月连续3个月的社保缴费清单）；
7、本项目不接受联合体投标。

具体要求详见第三章评标办法中资格审查必要合格条件标准。

六、招标文件的获取

1、本工程投标人的资格审查采用资格后审的方式，凡对本工程有意愿的，请2023年04月 27日09时30分（投标截止时间）前至“南通市中央创新区建设投资有限公司网站（http://www.ntscid.cn/）通知公告栏”直接下载招标文件。

2、招标文件资料费每套售价300元，无论投标人是否中标，资料费概不退还。投标人在提交投标文件的同时须提交招标文件相关费用，售后不退。

七、投标文件的递交

1、投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 04月 27日09时30分；
投标文件递交地点为 南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔购物广场13层会议室，如有变动另行通知

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

八、发布公告的媒介

本次招标公告发布在南通市中央创新区建设投资有限公司网站（http://www.ntscid.cn/）通知公告栏发布。南通市中央创新区建设投资有限公司网站是本工程招标文件、招标控制价、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

九、评标办法：综合评估法，详见招标文件。

十、特别提醒

1、本工程采用现场开标的模式，具体详见招标文件。

2、未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予接受。（本项目不适用）

3、招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

十一、联系方式

	招标人：
	南通创新区管理办公室
	招标代理机构：
	江苏新世纪工程项目管理有限公司

	地  址：
	南通崇州大道60号
	地  址：
	南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔购物广场13层

	联系人：
	袁先生
	联系人：
	薛女士

	电  话：
	0513-59001899
	电  话：
	18115810507

	电子邮箱：
	
	电子邮箱：
	jsxsjgs@126.com


投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：南通创新区管理办公室
联系人：袁先生

电话：0513-59001899       

	1.1.3
	招标代理
	招标代理：江苏新世纪工程项目管理有限公司

联系人：薛女士

电话：18115810507
邮箱：jsxsjgs@126.com

	1.1.4
	项目名称
	青年路南侧绿地景观工程设计项目

	
	标段划分
	详见招标公告

	1.1.5
	建设地点
	青年路与通富路交叉口东南角。

	1.2
	建设资金
	详见招标公告

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	设计周期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	合格，满足现行国家、省市及行业现行有关工程设计规范，强制性标准，设计成果必须通过招标人或相关部门审查。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	自行踏勘     

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	2.1.1
	构成招标文件的

其它材料
	/

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2023年04月11日17：30前以电子邮件不署名的形式要求招标人予以澄清。

	2.5
	最高投标限价
	（1）本次投标报价采用下浮率报价，报价下浮率最小不得小于 25%（否则视作无效投标文件）。 

（2）现场服务费占设计费的比例不得小于15%； 

如投标文件报价不能同时满足以上（1）、（2）点要求的，则该投标文件视为无效投标文件，不予参加评比。

	3.3.1
	投标有效期
	 45日历天

	3.4
	投标保证金
	本项目不设投标保证金。

	3.5
	备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不采用

□采用，具体规定： /      

	3.6.1
	投标文件的份数
	投标文件包括资格审查、技术标（无需注明正本、副本）、商务标，正本壹份，副本贰份，共叁份。

	4.1.2
	投标截止时间
	2023年04月27日9时30分    

	4.1.3
	递交投标文件
	收件人：江苏新世纪工程项目管理有限公司
截止时间：2023年04月 27日 9时 30分
递交地点：南通市崇川区江海大道555号鸿鸣摩尔购物广场13层会议室，如有变动另行通知

	5.1
	开标时间、地点和人员
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点 

投标单位法定代表人或者授权委托人持身份证和法定代表人身份证明或授权委托书参加开标会议。

	6.1
	评标委员会构成
	5人或以上，其中招标人评委1人，其他评标专家确定方式：在政府组建的专家库中随机抽取，采用语音系统自动通知。

	8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。由评标委员会推荐第一中标候选人。

	
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账或银行保函
履约保证金的金额：合同价的5%。
投标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

	10
	需要补充的其他内容
	具体如下：

	10.1
	本招标文件中的合同章节为招标文件的重要组成部分（含通用条款和专用条款），请投标人务必认真阅读，合同中由发包人委托中标人办理的事务及其费用，以及投标人在中标后应办理或需配合发包人办理的事项及其费用，请在投标报价时予以综合考虑，中标后不再因此而另行签证或追加费用。


1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、设计周期及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以投标人的名义提交投标保证担保。如果有投标人出资的全资或控（参）股子公司参与投标，则须以“母公司”的名义投标保证担保，同时对子公司具有约束力）

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站”报送招标人。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站”发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；
（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；
（6）设计任务书

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件的方式向代理机构提出（邮箱：jsxsjgs@126.com），并电话通知代理机构人员。

2.2.2投标人应及时通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

2.2.3根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在资格预审文件或者招标文件规定的时间内提出。

2.2.4异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少3日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人应及时通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站”获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在2023年04月17日17时前以电子邮件不署名的形式网上提交招标人予以澄清。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2.5 最高投标限价

本工程最高投标限价金额见“投标人须知前附表”，最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前通过“南通市中央创新区建设投资有限公司网站”将修改后的最高投标限价发给所有投标人。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1资格审查材料

（1）法定代表人证明书及法人授权委托书（如有授权）；

（2）有效的企业营业执照；

（3）有效的企业资质证书；

（4）拟派项目负责人职称证书；

（5）拟派项目设计负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同及投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2022年12月至2023年1月连续3个月的社保缴费清单；

（6）投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期内承担过单项工程造价500万元及以上的景观绿化工程设计，且在该工程中担任项目负责人。拟派项目负责人业绩证明材料须提供设计合同和中标通知书，若设计合同或中标通知书无法证明拟派项目设计负责人业绩、业绩规模的，可另行提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则业绩不予认可；

（7）诚信承诺书（格式详见招标文件第五章）；
（8）招标文件第五章投标文件格式中资格审查文件所有的表式；

（9）投标人认为有必要的其它材料。

3.1.2技术标（暗标）

（1）投标人根据第三章评标方法内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

（2）技术标（含设计图、效果图）为暗标。

技术标文件封面仅需填写“工程名称”、“技术标”，技术标中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、彩色文字、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标字体除图表外统一为黑色仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体。技术标统一采用A3版面，对横版竖版无要求。

3.1.3商务标
（1）投标函及其附录。

3.2投标报价

    3.2.1合同价格形式见投标人须知前附表。
3.2.2 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。
3.2.3 投标人应充分了解本项目建设场地的位置、周边环境、道路限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据本项目设计范围及设计任务书要求，结合市场情况进行投标报价。
本次投标报价采用设计费下浮率报价。此下浮率为工程设计费下浮率。投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件(包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件)，以及调研、资料收集、测绘、测量、现状的调研(含工程所需要的各项检测)、文件编制、汇报、评审(包含专家评审费)、会务、法定税金、利润等一切费用，直至通过验收。

3.2.4本项目最高限价如下：

1、投标报价的原则： 

（1）本次投标报价采用下浮率报价，报价下浮率最小不得小于 25%（否则视作无效投标文件）。 

（2）现场服务费占设计费的比例不得小于15%； 

如投标文件报价不能同时满足以上（1）、（2）点要求的，则该投标文件视为无效投标文件，不予参加评比。

（3）工程设计费的计价基数按照所有设计范围内的全部设计任务批复的建安费概算总和（非单项计算），计费额处于两个数值区间的，采取内插法确定工程设计收费基价。具体计算原则如下:

工程设计费=工程设计收费基价×专业系数×复杂系数×附加调整系数×(1-下浮率)，总价中已包含现场服务费( 占总设计费的比例不少于15 %)；

说明:

设计费最终结算数以审计审定数为准。

报价中必须明确合理的现场服务费占工程设计费的比例(现场服务费不得少于工程设计费总额的15%，该费用中不含现场服务履约保证金)，投标单位须承诺现场服务费已包含在工程设计费中。

3.2.5投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效。

3.4 投标保证金（本项目不设投标保证金）

3.4.1本工程的投标保证金金额及形式见前附表第12项。

投标人在递交投标文件的同时，递交投标保证金。不同时递交投标保证金或投标保证金不符合前附表要求，视为放弃投标资格。凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

3.4.2未中标人的投标保证金当场退还。

3.4.3中标单位的投标保证金在缴纳履约且合同签订完毕后一周内予以退还（无息）。

3.4.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

3.4.4.1放弃中标项目的；

3.4.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（三）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

3.4.4.3经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

3.4.4.4投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标人应按本招标文件前附表规定，向招标人提交资格审查材料、技术标、商务标各叁份，正本 壹 份，副本 贰 份，技术标提供纸质文件3套（规格A3）无需注明正本、副本。

3.6.2投标文件分三册装订。第一册资格审查材料（一正二副），第二册技术标（无需标明正副本），第三册为商务标（一正二副）。
3.6.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

    3.6.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件正、副本均应使用A4纸（技术标除外）统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3.6.6全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

4  投标

4.1、投标文件的密封与标志

4.1.1投标人的投标文件分三包单独密封，一包资格审查材料 、二包技术标 、三包 商务标。投标人应将资格审查材料密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、“资格审查材料”字样；技术标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、“技术标”字样；将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、“商务标”字样。技术标中较大的图形文件（如效果图等）可另外单独密封，但需在封袋上注明：工程名称、投标人名称、物品名称、“技术标”字样。未按要求密封的投标文件将不予签收。

4.1.2 投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。 

4.1.3投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.4逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

4.2.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第4.1条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

4.2.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
4.3 不予接收的投标文件

4.3.1 未按本章第4.1款规定密封的投标文件，招标人不予接收。
4.3.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。
5  开标

5.1 开标时间和地点和人员

5.1.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1开标由招标代理机构主持，所有投标人参加。
5.2.2开标时，由招标人代表或代理机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；由代理机构宣读投标人名称、项目负责人姓名和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。
5.2.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会设负责人一名，由评标委员会成员内部推举产生。评标委员会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人的主要负责人的近亲属；

（2）招标项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

6.4.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

6.4.2投标文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的；

6.4.3如投标文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

6.4.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

6.4.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

6.4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（仅适用于联合体投标）； 

6.4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的（仅适用于联合体投标）； 

6.4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的（仅适用于联合体投标）； 

6.4.10投标人的投标报价超出招标文件规定范围的或高于或等于招标控制价的； 

6.4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

6.4.12未按招标文件要求提供投标保证金的；（本项目不适用）

6.4.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

6.4.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

6.4.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的； 

6.4.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

6.4.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 

6.4.18不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）； 

6.4.19资格审查文件以及技术标中出现投标报价的；

6.4.20投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.4.21投标单位未按招标文件要求填写相关承诺书的；

6.4.22未按招标文件要求递交投标文件的。
7 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告后在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8  合同授予

8.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。具体详见第三章 评标办法。
8.2 中标人公告及中标通知

中标结果公示期间无异议的，招标人在本招标文件规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和拟派项目负责人在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.3 签订合同

8.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

9  纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议与投诉

9.5.1异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

对中标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人公示期间提出。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第9.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

10 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

（综合评估法）

本工程采用现场交易的模式，开标当日，投标人的法定代表人或授权委托人需持身份证到达开标现场。
一、评标程序

资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

二、投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加技术标的评标。

资格审查必要合格条件标准
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备的条件或说明

	1
	法定代表人身份证明
	法定代表人身份证明书
	检查有效性

	2
	授权委托书（如有）
	授权委托书
	检查有效性

	3
	投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人
	持有效的营业执照或事业单位法人证书
	提供有效的营业执照或事业单位法人证书副本

	4
	企业资质类别等级
	具备工程设计综合甲级设计资质或者具有风景园林工程设计专项乙级及以上资质的设计单位。
	有效的企业资质证书

	5
	拟派项目负责人资质等级
	具有园林绿化及相关专业高级及以上职称。

注：①园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（城建【2009】157号文件），包括园林（含园林规划设计、 园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
	提供有效的职称证书

	6
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书及投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2022年12月至2023年2月连续3个月的社保缴费清单

	7
	拟派项目负责人业绩
	投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期内承担过单项工程造价500万元及以上的景观绿化工程设计，且在该工程中担任项目负责人拟派项目负责人业绩证明材料。
	须提供设计合同和中标通知书，若设计合同或中标通知书无法证明拟派项目设计负责人业绩、业绩规模的，可另行提供竣工验收证明或业主证明材料或建设主管部门出具的证明，否则业绩不予认可

	8
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	诚信承诺书

（格式见招标文件第五章）

	备注：上述资格审查内容复印件需清晰可辨认并且加盖投标单位公章，复印件件不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。上述材料复印件需携带原件备查，如需核查未能提供，则资格审查不予通过。


三、技术标评标（满分90分；暗标）
本工程技术标采用暗标，技术标中不得出现投标单位名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、彩色文字、业绩或其他任何可以识别投标单位的标记，技术标字体除图表外统一为黑色仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体。技术标统一采用A3版面，对横版竖版无要求。

投标人的投标文件违反招标文件暗标要求的，投标文件技术评审不通过，按废标处理。

评标委员会各成员对技术文件以不公开投标人名称的暗标形式就以下内容进行独立评审。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	总体设计（满分15分）
	总体考虑方案设计的全面性、合理性等方面进行打分：

①优秀：12（不含）-15（含）分；
②良好：9（不含-12（含）分；
③一般：4（不含-9（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	2
	各专业方案设计（满分45分）
	绿化景观方案设计的深度、合理性方面进行打分：

①优秀：12（不含）-15（含）分；
②良好：9（不含-12（含）分；
③一般：4（不含-9（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	
	
	排水方案设计的深度、合理性方面进行打分：
①优秀：12（不含）-15（含）分；
②良好：9（不含-12（含）分；
③一般：4（不含-9（含）分。没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	
	
	照明工程方案设计的深度、合理性方面进行打分：

①优秀：7（不含）-10（含）分；
②良好：4（不含-7（含）分；
③一般：1（不含-4（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	
	
	设计前期调查资料收集整理情况方面进行打分：

①优秀：4（不含）-5（含）分；
②良好：3（不含）-4（含）分；
③一般：2（不含）-3（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	3
	设计经济性（满分10分）
	设计估算编制的条理性、全面性、准确度、深度性方面进行打分：

①优秀：7（不含）-10（含）分；
②良好：4（不含-7（含）分；
③一般：1（不含-4（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合比较后酌情打分。

	4
	勘察设计进度安排的合理性（满分10分）
	根据投标人编制的进度方案进行打分：

①优秀：7（不含）-10（含）分；
②良好：4（不含-7（含）分；
③一般：1（不含-4（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。

	5
	服务承诺与保障措施

（满分10分）
	根据其后续设计服务承诺的全面性、可行性等进行打分：

①优秀：7（不含）-10（含）分；
②良好：4（不含-7（含）分；
③一般：1（不含-4（含）分。

没有或缺少重点的不得分，由评委综合横向比较后酌情打分。


备注：各评分点得分取所有技术标评委评分的算术平均值为最终得分（得数四舍五入保留小数点后两位）。
三、商务标评分办法（投标报价，满分为10分）
（一）投标报价：
本次投标报价采用设计费下浮率报价。此下浮率为工程设计费下浮率。投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件(包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件)，以及调研、资料收集、测绘、测量、现状老路和桥梁的调研(含工程所需要的各项检测)、文件编制、汇报、评审(包含专家评审费)、会务、法定税金、利润等一切费用，直至通过验收。

1、投标报价的原则： 

（1）本次投标报价采用下浮率报价，报价下浮率最小不得小于 25%（否则视作无效投标文件）。 

（2）现场服务费占设计费的比例不得小于15%； 

如投标文件报价不能同时满足以上（1）、（2）点要求的，则该投标文件视为无效投标文件，

不予参加评比。

（3）工程设计费的计价基数按照所有设计范围内的全部设计任务批复的建安费概算总和（非单项计算），计费额处于两个数值区间的，采取内插法确定工程设计收费基价。具体计算原则如下:

工程设计费=工程设计收费基价×专业系数×复杂系数×附加调整系数×(1-下浮率)，总价中已包含现场服务费( 占总设计费的比例不少于15 %)；

说明:

设计费最终结算数以审计审定数为准。

报价中必须明确合理的现场服务费占工程设计费的比例(现场服务费不得少于工程设计费总额的15%，该费用中不含现场服务履约保证金)，投标单位须承诺现场服务费已包含在工程设计费中。

2、投标报价评比方法： 

①报价下浮率大于等于25%的，得基本分5分； 

②在报价下浮率超过25%的基础上，每超过1%，则增加1分（不足 1%时按直线法内插计算），最高加5分； 

投标报价总得分为①、②之和。 

四、综合得分=技术标得分+商务标得分。

五、确定中标候选人及中标价
评标委员会按各投标人综合得分由高到低的顺序进行排列，并推荐前3名为中标候选人，本工程第一中标候选人原则上为中标人，中标价为其投标报价。
若综合得分相同时，则按下列办法确定：
1、技术标得分高者优先；
2、若技术标得分仍相同时，则由招标人现场抽签的方式确定。
当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单顺序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
六、本项目的评标办法解释权归评标委员会。
第四章 合同条款及格式
建设工程设计合同
工 程 名 称：                               

工 程 地 点：                               
合 同 编 号：                               
（由承包方编填）

设计证书等级：                              
发  包  人：                                
设  计  人：                                
签 订 日 期：                               

	中华人民共和国建设部
	制定

	国家工商行政管理局
	

	二〇二三年


合 同 条 款
委托方：                               （以下简称甲方）
承包方：                       （以下简称乙方）

委托方委托承包方承担                    ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《江苏省建设工程勘察设计管理办法》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 本合同设计项目的内容

工程项目的名称：

工程项目的地点：

工程项目的规模：

工程特征及附注说明：

工程项目的投资总额：

2.6工程项目的设计内容：
（1）设计范围均包括但不限于以下内容： 

（2）编制项目建议书及工程可行性研究报告。

（3）其它：设计所必需的现场察看、测量工作；设计过程中的修改完善；编制符合《市政工程投资估算编制办法》及南通市规定的设计估算；

（4）主要景点需要提供的效果图；

（5）编制符合南通市规定的概算，并与相应设计阶段的文件同步提交。工程设计、监理、施工、试验、造价和技术咨询等一切工程费用均列入概算，其中征地、拆迁等前期费用不列入概算。概算材料价格按当期的《南通建设工程造价信息》，缺项价格，市场询价。概算须经南通市有相应资质的造价咨询单位复核，否则不予认可。

（6）协助建设单位完成监理、施工等与工程有关的招标工作。编制主要材料的技术要求，特殊施工工艺的技术规程与控制点，在工程建设中，施工、监理单位需配备的检测仪器、仪表、相关标准、规范、强制性条文等。此外，协助委托方办理相关行政报批手续。
（7）乙方需进行必要的现场察看及测量工作、制作效果图及多媒体汇报材料，主动与各相关部门沟通，做好对接工作，全力配合建设单位进行初步设计阶段、施工图阶段设计成果会审。乙方需履行全过程的现场服务，在工程实施过程中，建设单位要求的增补设计及设计变更等。

（8）乙方提交相关设计文件及相关的计算书，接受南通市建设工程施工图审查中心的施工图审查和相关部门的专项审查，直至审查通过。

（9）乙方在初步设计阶段前应在现场详细调查工程设计范围内的现有状况，现有雨污水、给水、电力、通讯、轨道交通对施工的影响，以及根据管线综合所作出必要的调整等，对涉及燃气等其它地埋管道及供电架空杆线提出改造方案。

2.7 工程项目的设计标准

具体标准按现行有关专业规范，强制性条文、建设部《城市居住区规划设计规范》GB50180-93、建设部《居住区环境景观设计导则》（2006版）、《南通市建设局市本级市政工程设计导则》（试行）、《南通市城镇绿化建设导则(试行)》（通建园〔2008〕384号）及建设单位提供的规划红线、设计要点和有关设计批复的文件精神执行。

第三条 委托方应向承包方提交的有关资料及文件

	序号
	资料文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	 
	 
	 
	 
	 


第四条 承包方应向委托方交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	阶段
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计图纸
	
	8
	根据甲方要求
	

	3
	配套工程
	初步

设计
	8
	根据甲方要求
	

	4
	景观绿化工程
	施工图
	8
	根据甲方要求
	

	5
	排水、照明
	施工图
	8
	根据甲方要求
	

	6
	配套工程
	施工图
	8
	根据甲方要求
	

	7
	主要景点
	效果图
	8
	根据甲方要求
	

	8
	概算
	
	3
	根据甲方要求
	

	9
	电子文件
	
	1
	根据甲方要求
	


第五条 设计费用及支付方法
5.1本合同设计费暂定人民币大写      元（¥      元）（中标下浮率    %设计费中已包含   %的现场服务费），该费用已包括乙方为完成本合同所有工作内容所需的一切费用。

说明：本次投标报价采用设计费下浮率报价。此下浮率为工程设计费下浮率。投标报价必须包括投标人为完成本项目的所有工作内容并提供全套成果文件(包括全部基础资料电子文件以及评审所需文件)，以及调研、资料收集、测绘、测量、现状的调研(含工程所需要的各项检测)、文件编制、汇报、评审(包含专家评审费)、会务、法定税金、利润等一切费用，直至通过验收。

工程设计费的计价基数按照所有设计范围内的全部设计任务批复的建安费概算总和（非单项计算），计费额处于两个数值区间的，采取内插法确定工程设计收费基价。具体计算原则如下:

工程设计费=工程设计收费基价×专业系数×复杂系数×附加调整系数×(1-下浮率)，总价中已包含现场服务费( 占总设计费的比例不少于15 %)；

设计费最终结算数以审计审定数为准。

5.2本工程履约保证金为   万元，其中工期保证金占履约保证金总额的40%，质量保证金占履约保证金总额的40%，现场服务保证金占履约保证金总额的20%。待工程竣工验收合格完成后退还履约保证金（扣除相关考核费用的剩余部分）。
5.3 支付方法

5.3.1乙方提交方案设计成果，经甲方确认，付至合同价的20%；

5.3.2乙方提交全部施工图文件且经审图机构审查合格后，经甲方确认，付至合同价的60%；

5.3.3项目竣工验收合格后，经甲方确认，付至合同价的80%；

5.3.4余款待审计完成后一次性付清（以上付款均不计息）。

第六条  甲方权利和义务

6.1 甲方权利和义务
6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责。
6.1.2甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，乙方有权要求重新确定交付设计文件的时间。
6.1.3 甲方应对需变更的设计内容及时向乙方提交相关资料。

6.1.4 在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，应根据乙方已进行的实际工作量计算设计费。

6.1.5甲方应按本合同第五条规定的方法向乙方支付设计费用。

6.1.6甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可应用。

6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。甲方有权对乙方向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料的行为进行索赔。

第七条  乙方权利和义务
7.2乙方权利和义务
7.2.1乙方应使用经前置性审查合格的岩土工程勘察报告。乙方应根据规划部门的方案审批文件进行初步设计，依据市自然资源和规划局初步设计审查批复意见进行施工图设计。

7.2.2乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，则扣除合同规定中全部工期履约保证金，并且每延误一天，扣减本合同设计费的千分之五。

7.2.3乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审查会议。各阶段设计成果经评审或审查需要设计调整的，乙方应在规定时间内完成调整，及时向甲方提交调整后的设计成果，并不再另行收取费用。
7.2.4 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方按照相关法律执行。
7.2.5合同生效后，乙方单方提出解除合同的，履约保证金不予退还，还应按照有关规定赔偿甲方损失。
7.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。乙方有权对甲方盗用设计版权进行索赔。
第八条
其
他

甲方应按相关法规规定的要求，将设计文件报工程项目所在地建设行政主管部门审查，乙方应配合甲方对审查出的有关问题及时作出修改，直至满足要求。

乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方向有关出版部门购买。

本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方承包方员配合时，所需费用由甲方承担。

甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承包方应及时协商解有决。协商不成时，双方同意由 南通 仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

其他约定事项

8.9.1 工程设计文件应满足相应设计阶段的技术、深度要求，如因乙方原因不能达到设计质量要求，则扣除合同规定中全部质量履约保证金，并酌情扣减相应阶段、项目设计费10～20％。
施工中遇到的需要乙方进行变更或补充设计的，乙方应及时办理有关书面变更或补充设计手续。设计变更或补充设计手续应规范、完整，并符合审图机构的要求。设计变更程序应严格遵守甲方相关要求。

经审查批准的施工图设计文件一般不得变更。确须变更的，变更方案必须履行相关审批手续。

违约责任：由于乙方全责造成的设计变更，甲方以该变更相应工程造价（增加或减少）的10%作为考核金额，从合同总额中予以扣除。由于乙方部分责任造成的设计变更，甲方酌情以不超过该变更相应工程造价的1%～3%作为考核金额，从合同总额中予以扣除（扣完为止）。

甲方要求乙方必须承担项目实施阶段的全过程跟踪服务工作，并选派设计代表常驻现场，随时解决出现的设计问题，且双方不再另行签订相关合同，费用已包含在本合同价款内。工程完工后，乙方应及时提交工程设计总结，参加工程预验收、工程竣工验收。乙方在工程完成竣工验收后二周内，向甲方报送设计费结算资料。

项目负责人与专业技术负责人从工程开工到竣工验收，驻现场服务每月不得少于8天，特殊情况24小时到场。如未能按照要求进行现场服务，则除扣减现场服务费外，并全额没收现场服务履约保证金。

乙方为响应招标文件而对驻现场服务的人员和时间提出额外服务承诺的，该承诺在项目实施期间必须落实，由甲方进行考核，若乙方的服务承诺不能到位，甲方将视具体情况予以扣除总设计费的3%～5%。

在工程施工期间，设计代表必须保证常驻施工现场，出勤日不少于22天/月。甲方委托监理单位协助考勤，如发现少于22天/月，则按照每缺少一天扣减现场服务费的2%，如累计缺勤多于30天，除扣减现场服务费外，并全额没收现场服务履约保证金（特殊情况经甲方批准的除外）。若设计单位的现场服务不到位，甲方视具体情况予以扣除现场服务费的10%～20%。

设计工期必须满足投标文件的要求，并制定详细的各阶段的设计进度计划。其设计工期考核以中标通知书下发次日起计算。无论任何原因，延误了设计文件交付时间，则扣除合同规定中全部工期履约保证金，并且每延误一天，扣减合同设计费的千分之五。

乙方对本单位编制的设计文件质量负责，因设计文件错误影响建设工程质量、进度和造价、安全的，乙方应承担责任，并酌情扣减设计费的10%～20%，直至终止合同。

乙方应有相应的组织措施和经济承诺措施，并承诺在设计过程中无条件服从甲方对工程设计的协调和组织工作。

乙方提供的设计成果至少包含下列内容：

（1）编制符合相关文件要求的项目建议书、工程可行性研究报告；

（2）完成主体工程（含景观、绿化工程）方案设计、深化设计、施工图设计；

（3）完成配套工程（含排水、照明、零星构筑物等）：各专业的方案设计、深化设计、施工图设计；

（4）完成设计工作所必需的现场察看、测量；深化设计确定过程中的设计修改完善；编制符合《市政工程投资估算编制办法》及南通市规定的设计估算；

（5）提供主要绿化景点工程需要的效果图及汇报材料；

（6）按照甲方要求委派专人（设计代表）提供满足工程建设需要的现场服务及技术指导，参加工程实施过程中的技术交底、工地例会、专题评审会、论证会及竣工验收等各类会议。

（7）协助建设单位完成监理、施工等与工程有关的招标工作。编制主要材料的技术要求，特殊施工工艺的技术规程与控制点，在工程建设中，施工、监理单位需配备的检测仪器、仪表、相关标准、规范、强制性条文等。

（8）招标文件中建设单位委托的其他相关内容。

8.9.12 乙方提供的设计成果至少满足下列要求：

（1）设计标准按现行有关专业规范，强制性条文及有关设计批复的文件精神执行。设计文件需满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建设部2013年4月）及《建筑工程设计文件编制深度规定》（建设部2008年11月）要求。如因设计方原因不能达到设计深度要求，酌情扣减相应阶段项目设计费的 10%～40％；

（2）设计要求统一采用1985年国家高程基准；

（3）设计汽车荷载等级按照现行规范及建设主管部门要求。结构耐久性需满足《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008)；

（4）桥梁抗震须专项设计，须满足《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ166-2011)的要求；

（5）初步设计满足初步设计批复要求，施工图设计满足施工图审查要求（获得南通市建设工程施工图审查中心出具的施工图审查合格文件）。

8.9.13 乙方提供的岩土工程勘察、工程物探及管线探测及工程测绘成果至少满足下列要求：

（1）满足岩土工程勘察规范(GB50021-2001、2009)、《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）、《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）、《工程测量规范》（GB50026-2007）、《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）及其他相关规范、设计和审图要求；

（2）满足甲方的工期、质量、安全等要求；

（3）岩土工程勘察单位对于具备条件的工程，须自行获取南通市的老地形图资料，并根据工程的需要进行修测；

（4）参加竣工验收，并签署验收意见；

8.9.14 乙方提供的项目建议书、工程可行性研究报告的编制至少满足下列要求：应当符合南通市行政审批局的相关要求并获批准。

乙方按照约定对整个可行性研究报告、工程设计文件成果负责。

乙方对整个工程设计、可行性研究报告的编制等工作负总责并承担协调、监督、管理职能。

其他要求

1、甲方通知的加晒图纸按照以下原则在设计费结算时增加相应费用：小于A2图副每张0.5元、A2图副每张0.8元、A1图副每张1.5元、A0图副每张3元、其余特殊规格按照面积折算为A0图副计算（须有甲方签字确认加晒量的证明）；

2、因乙方原因引起的变更、补充等，乙方因及时的无偿给予设计变更或补充等（如施工图审图、相关主管部门审查、设计遗漏、设计错误等）；

3、非乙方原因引起的设计变更、补充等按照以下原则计算设计费用，增加到结算设计费中：

（1）在原有设计上做部分修改、变更的，由发包人项目负责人书面确认修改的工作量的占比折算为工程造价，按照对应的各个单项施工合同分别计算，折算造价的审计总价占该施工合同审计价不超过5%的不予增加设计费，超出5%的部分按照本合同计算原则计算新增设计费。

（2）取消原设计完全重新设计或补充设计的，按照对应的各个单项施工合同分别计算，新设计或补充设计的审计总价占该施工合同审计价不超过5%的不予增加设计费，超出5%的部分按照本合同计算原则计算新增设计费。

8.9.18本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.10本合同正本一式  份，甲乙双方各执  份，副本  份。

本合同经甲、乙双方签字盖章后自生效。
委托方名称：（盖章）               承包方名称：（盖章）                                                   
法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）                                                       
委托代理人：（签字）                 委托代理人：（签字）                                                       
住      所：                        住      所：                                                                                     
邮政编码：                           邮政编码：                                   
电    话：                            电    话：                                   
传    真：                           传    真：                                   
开户银行：                          开户银行：                                   
银行帐号：                            银行帐号：                                   
附件1：设计工作质量考核表
	考核内容
	处罚金额（如不达标）
	备注

	出图质量
	不得出现图纸内部或各专业图纸相互矛盾。
	每有1处按5千元以上计算违约金
	

	
	出图深度及范围须满足招标要求
	每有1处按5千元以上计算违约金
	

	
	不得出现设计深度不足、无法满足施工现象。
	每有1处按5千元以上计算违约金
	

	
	材料及设备品牌或技术参数应具有通用性，不得具有排他性，不得使用专利产品，且应有多种选择
	每有1处按1万元以上计算违约金
	

	
	由于设计人全责造成的设计变更
	按该变更相应工程造价的5%

计算违约金
	

	
	由于设计人部分责任造成的设计变更
	按该变更相应工程造价的1-3%

计算违约金
	

	工作配合

	工程施工招标文件编制期间，提供施工、材料、设备等招标的技术参数、规格要求等
	每次按5千元以上计算违约金
	

	
	在工程施工期间，设计代表每月驻现场服务时间不得少于22天
	每缺少一天扣减现场服务费的1%
	

	
	工程招标编制标底期间，设计人员需配合进行编标答疑，直至问题解决为止
	每次按5千元以上计算违约金
	

	
	根据工程需要及时参加各项验收
	每次按5千元以上计算违约金
	

	
	及时参加图纸答疑、必要时的现场答疑等
	每次按5千元以上计算违约金
	

	其他
	不得与施工单位、材料商串通，损害发包人利益
	每发现一次按1万元以上计算

违约金，给发包人造成的损失由设计人承担
	

	
	本合同及招标文件其他内容
	本合同及招标文件其他内容
	


备注：
（1）除上述主要考核内容外，设计人需按合同约定承担相应违约责任，且发包人有权追究（如有）。

（2）设计人违反上述考核内容，发包人除可以按处罚金额相应处罚外，可根据合同约定追究违约责任或要求赔偿损失。

（3）发包人有权将上述各项处罚金额直接从应支付给设计人的设计费中扣除。

（4）凡设计范围内各专业矛盾、不符合设计规范、未完全响应设计任务书的设计原则等，由此发生的变更均认定为设计人全责。

（5）设计人作为一个有经验的设计方，应考虑到而未考虑到所产生的变更也视为设计人全责。

（6）发包有权根据合同及招投标文件对设计人进行考核，考核较差者，发包人有权将设计人列入南通创新区黑名单，并上报主管部门。

第五章 投标文件格式

1. 投标文件封面、目录

1.1 投标文件封面

              （项目名称）招标

标段名称        

投标文件

（资格审查材料/商务标）

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

       年      月      日

2. 投标函
投  标  函

                   （招标人）：

 (一）根据已收到，设计招标文件，我方经研究招标文件和有关的资料后，愿意按招标文件规定的内容承担该项目的设计任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

(二）我方决定收费按照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本国家发展计划委员会建设部颁）及市场行情，我方为下浮率报价为         %（保留小数点后四位，该数值为正数），现场服务费占设计费比例=        % （现场服务费不得少于设计费总额的15%，该费用中不含现场服务履约保证金），按本招标文件要求承包本次招标范围内所有内容及相关服务。

（三)如果我方中标，我方将保证按招标文件中的要求及时提交履约保证金。

（四)如果我方中标，我方将严格按照现行相关设计规范、标准等及时开展设计工作，并保证在确保设计质量的前提下，按照指标文件要求的工期和我方承诺的时限及时交付设计成果。

（五）贵单位的招标文件及其附件、中标通知书、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

电话：
日期：      年    月    日

投标函附录
	条款名称
	约定内容
	备注

	设计项目总负责人
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：          
	

	设计团队其他人员
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	
	……
	

	投标有效期
	天数:   日历天（从投标截止之日算起）
	

	设计周期
	
	

	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	设计质量
	
	

	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	……
	
	


3.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 
  
系 
(投标人名称)的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 

（盖单位公章） 日期： 

4.授权委托书

授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件，以扫描件上传。
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人签章和委托代理人签字。

投  标  人：


                   
（盖单位章）

法定代表人：


        
（签章）

委托代理人：


                     
（签字）

身份证号码：


                            
       年       月       日

5.诚信承诺书

诚信承诺书

致：                      （招标人） 
我方参加你方的                                           的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并接受处罚。
2、我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信，递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
3、我单位不参与任何串标围标等违法活动，没有出借资质等违法违规行为。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、如中标，我单位将按照招标人的要求及时开展桩基检测业务。

5、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

6、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受招标人和监管部门的处罚。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。
投标人（盖章）：                          

法定代表人（签字或盖章）：                    

                                                年       月       日
6. 其他材料
根据第三章评标办法中评审内容提供相应的证明材料
第六章 设计任务书

一、项目概况
本次设计范围位于青年路与通富路交叉口东南角,实施面积约1.7万平方米，工程投资约750万元。
二、项目名称
青年路南侧绿地景观工程设计。
三、项目地点
南通市崇川区青年路与通富路交叉口东南角。
四、设计范围
包括但不限于以下内容：
本项目红线范围内（包括但不限于：绿化、景观、排水、照明、零星构筑物等）的方案设计、效果图设计、施工图设计、直到通过招标人审核及施工阶段跟踪服务。
五、设计内容
包括但不限于：方案设计、施工图设计、市政绿化施工招投标配合（含交底等）、施工现场配合服务：其中包含配合甲方向本项目所在地相关政府单位报批、征询、验收等的图纸设计及解释、汇报等相关工作。
必须满足当地市政景观设计施工报批、报建、验收等相关要求。
六、设计要求
1、概念清晰，须有本项目的独特性，景观设计需与周边轨交有机结合。景观设计应紧扣主题，通过各种手法予以表达和展示，强化景观元素；
2、明确项目功能定位，设计思路应科学合理、清晰明了、收放有序；
3、景观建设应系统配置，使建筑、道路、给排水、照明、绿地有机衔接，融为一体，构造和谐统一的环境；
4、注重植物配置，体现生态效益和环境效益。
5、控制成本，设计必须将工程造价控制在合理范围内；
6、设计要切实可行，可操作性强。

七、成果要求
（一）方案设计阶段
1、设计方案应包括：背景调研、现状分析、设计思路、设计总平面图、效果表现类图纸、其他专项内容；
2、方案设计文本统一装订为 A3 文本；
（二）深化设计阶段：
1、各景点细化图纸（包括平面图、大样图、剖面图）；
2、主要景点效果图；
3、设计单位认为有必要呈现的其他图文；
（三）施工图设计阶段：
根据甲方指示分阶段完成规划、方案中内容的施工图，提交符合施工图设计相关规范的全套图纸，一式8份。
（四）以上所有文件的电子文件。


